*Білім және ғылым   
вице-министрі Б.Асылованың баяндама тезистері*

*ҚР Мәжілісінің Әлеуметтік-мәдени комитетінің көшпелі отырысы*

*6 желтоқсан, сағат 11.00*

**Құрметті Гүлнар Мұстахымқызы!**

**Құрметті депутаттар, отырысқа қатысушылар!**

Елбасы тапсырған  Бес әлеуметтік бастаманы орындау бойынша Білім және ғылым министрлігі барлық қажетті шараларды қабылдауда.

Оның ішінде Үшінші бағыт – студенттік жатақханалар құрылысы бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Оларға қысқаша тоқталып кетсем.

Задачи по обеспечению новых мест в общежитиях находятся на этапе практической реализации.

Как вам известно, для этого приняты все необходимые нормативные акты, решены вопросы финансирования, выделяются земельные участки, разрабатываются проектно-сметные документации.

В частности, приняты 7 подзаконных актов, регламентирующих порядок размещения государственного заказа за введенные места в общежитиях.

На реализацию всех проектов на 10 летний период предусмотрены средства в размере 152,8 млрд. тенге, из них на предстоящие 3 года – 15 млрд. тенге.

Выделен 171 земельный участок, 122 из которых принадлежат организациям образования, 49 участков выделены акиматами.

Вместе с тем, в ряде регионов имеется необходимость усиления работы по выделению земельных участков. К примеру, в городе Астане уже выделено 12 участков, однако требуется выделить   
еще 9. Акиматам Алматы, Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областей дополнительно по   
1 участку.

26 организаций разработали ПСД,   
57 разрабатывают, остальные приступят к этой работе в ближайшее время. Наибольшее количество еще не разработанных ПСД приходится на 3 крупных города Астана (22), Алматы (29) и Шымкент (13).

Наряду с этим, необходимо отметить, что разработанный механизм предоставляет возможность ввод новых мест путем реконструкции.

Преимуществами данного способа являются минимизация затрат как бюджета, так и частных инвесторов, а также сокращение сроков реализации инфраструктурных проектов. Реконструкция зданий позволит снизить актуальность вопроса дефицита земельных участков.

Необходимо отметить, что данный способ уже активно используется в реализации данного механизма. На сегодняшний день из общего числа 20 заявленных проектов, 6 предусматривают ввод 1 472 койко-мест посредством реконструкции. При этом, 4 из них инициированы частными предпринимателями и учебными заведениями.

В целом, реализация проекта осуществляется на основе имеющейся потребности в каждом регионе.   
На сегодняшний день общая потребность по стране –   
90 тыс. мест *(вузы – 65 713, колледжи – 25 003).* Наибольший дефицит в учебных заведениях столицы *(17 633 мест)*   
и в городах республиканского значения. *(Алматы (31 218), Шымкента (8 400 мест).*

Согласно графику, до конца 2019 года планируется ввести 5 000 мест.

Уже заключены 10 договоров госзаказа с учебными заведениями г.г. Астана (2), Алматы (4), Шымкент (2) и Восточно-Казахстанской области (2) на 5 306 мест.   
На рассмотрении находятся 10 заявлений на 3 586 мест.

В целом, за счет заключенных договоров и полученных заявлений в 2019 году планируется ввести 4 842 мест.

По остальным 158 местам работа будет продолжена.

Министерством на постоянной основе принимаются меры по созданию для учебных заведений и инвесторов более благоприятных условий участия в проекте.

К примеру, для обеспечения упрощенного порядка предоставления земельных участков частным вузам и инвесторам, отработан дополнительный механизм выделения участков при участии социально-предпринимательских корпораций.

Практическая реализация данных механизмов уже прорабатывается в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Для информационной и методической поддержки акиматов, организаций образования и инвесторов с ноября по декабрь совместно с Национальной палатой «Атамекен» будут проведены дополнительные встречи и реализованы инструменты информационной работы *(промо-сайт, ролики, публикации).*

Реализация данного поручения будет продолжена.

**Благодарю за внимание.**