Комиссия инфрақұрылымды дамытудың «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы мен «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасының өңірлерде жүзеге асыру барысын талқылады

2017 жылғы 17 қарашада «Нұр Отан» партиясының Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіндегі Фракциясы жанындағы инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан бөлінетін қаражаттың және бюджеттік қаражаттың мақсатты және  тиімді жұмсалуына бақылау жүргізу жөніндегі «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын, сумен және жылумен жабдықтау желілерін жаңғырту, тұрғын үй инфрақұрылымын нығайту» бағыты бойынша комиссияның «Инфрақұрылымды дамытудың «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы мен «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасының өңірлерде жүзеге асыру барысы туралы» тақырыпта   кезекті отырысы өтеді.

Модератор:  Инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан бөлінетін қаражаттың және бюджеттік қаражаттың мақсатты және  тиімді жұмсалуына бақылау жүргізу бойынша Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіндегі «Нұр Отан» партиясының Фракциясы жанындағы «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын, сумен және жылумен жабдықтау желілерін жаңғырту, тұрғын үй инфрақұрылымын нығайту» бағыты бойынша комиссияның басшысы Б.С.Оспанов.

Іс-шараға Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және облыстық мәслихаттардың депутаттары, «Нұр Отан» партиясы Орталық аппаратының, Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің, Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстары әкімдігінің, ұлттық компаниялар мен бұқаралық ақпарат өкілдері қатысты.

Комиссияның басты міндеті мемлекеттік қаражатты мақсатты және тиімді жұмсалуына партиялық бақылау жасауды, оны игеруге талдау өткізуді, проблемалық мәселелерді зерделеуді және «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» бағдарламаларын жүзеге асыруға бөлінген қаражатты тиімді пайдалануды жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеуді қамтамасыз ету.

Ағымдағы жылдың қараша айында «Нұр Отан» партиясының Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіндегі Фракциясының жанындағы инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан бөлінетін қаражаттың және бюджеттік қаражаттың мақсатты және  тиімді жұмсалуына бақылау жүргізу жөніндегі «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын, сумен және жылумен жабдықтау желілерін жаңғырту, тұрғын үй инфрақұрылымын нығайту» бағыты бойынша комиссия партияның аймақтық  филиалдарымен бірлесіп «Инфрақұрылымды дамытудың «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы мен «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасының өңірлерде жүзеге асыру барысы туралы» Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстарын атқарылып жатқан жұмыстармен танысты.

Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шарауашылық істері жөніндегі комитеттің мәліметтері бойынша 2017 жылы «Нұрлы жол» бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылып жатқан инвестициялық 103 жобаға 48 млрд.теңге бөлінген, сонымен қатар, бөлінген қаражаттың 11,56 млрд.теңгесі және 47 жобасы Қызылорда ((5,787 млрд. теңге/36 жоба) және Шығыс Қазақстан (5,777 млрд.теңге/11 жоба) облыстарында іске асырылуда.

«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде                    2017 жылы 99 мың тұрғын үй, сонымен қатар, мемлекеттік бағдарлама есебінен  22,4 мың пәтер салу жоспарланып отыр.

Оперативтік мәліметтер бойынша ағымдағы 10 айда тұрғын үй құрылысына 744,8 млрд.теңге инвестиция, сонымен қатар, 120 млрд.теңге  мемлекеттік инвестиция бөлінген.

Пайдалануға 120 млрд.теңге немесе 76,7 мың тұрғын үй, сонымен қатар, бағдарлама бойынша мемлекеттік қаражат есебінен  12,9 мың пәтер берілген, яғни өткен жылмен салыстырғанда тұрғын үй салу деңгейі 10% өскен.

2017 жылдың 1 қарашасындаға жағдайға байланысты Қызылорда және Шығыс Қазақстан облыстарында  512,4 мың.м²/4462 тұрғын үй и                         244,3 мың.м²/2056 тұрғын үй пайдалануға берілген.

Комиссия отырысында Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шараушылық істері комитеті төрағасының орынбасары Б.М.Шахановтың баяндамасы, Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары С.К. Актановтың және Қызылорда облысы әкімінің орынбасары С.Ж.Сулейменовтің ақпараттары тыңдалды.

Комиссия отырысының қорытындысында ұсыныстар қабылданды.