|  |
| --- |
| № исх: 11-07/2210 дз от: 09.06.2023  № вх.2270//11-07/2210дз/ДС-160 от: 09.06.2023 |

**Депутату**

**Мажилиса Парламента**

**Республики Казахстан**

**Жайымбетову М. Ж**

*На № ДС-160 от 15 мая 2023 года*

**Уважаемый Мархабат Жайымбетович!**

Рассмотрев вышеуказанный запрос касательно реконструкции ремонтов дорог, сообщаю следующее.

На сегодняшний день проводится работа по поэтапному переводу участка «Актобе – Кызылорда» автомобильной дороги «Западная Европа – Западный Китай» в I-ю техническую категорию с 4-х полосным движением. Срок реализации – 2023-2030 годы.

Так, в рамках реализации I этапа *(2023-2025 гг.)* планируется реконструкция автодороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын» протяженностью 262 км, на которую предусмотрены денежные средства в размере 42,4 млрд тенге, в том числе в 2023 году – 2 млрд тенге, в 2024 году – 30 млрд тенге, в 2025 году –   
10,4 млрд тенге.

До конца июня 2023 года будет завершена государственная экспертиза проектно-сметной документации *(далее – ПСД)* по 94 км, по итогам которой будут проведены конкурсные процедуры на проведение строительных работ.

По оставшимся 162 км автодороги разрабатывается ПСД, которая будет завершена в декабре текущего года.

В рамках реализации II этапа *(2025-2030гг.)* будет проведена работа по реконструкции автодороги «Кызылорда – Улгайсын» *(4 полосы)*.

В целом, реконструкция участка «Актобе – Кызылорда» автомобильной дороги «Западная Европа – Западный Китай» находится на постоянном контроле Правительства.

**Р. Скляр**