Депутатам

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

На № ДЗ-269 от 20 июня 2024 года

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно заключенных контрактов по государственным закупкам и реструктуризации задолженности ТОО «Темирбетон-1» (далее – ТОО «Т-1»), сообщаем следующее.

По вопросу проведения государственных закупок по реконструкции оросительных сетей

Согласно информации акимата Алматинской области для реконструкции оросительных сетей Талгарского, Жамбылского и Илийского районов заключены договоры с ТОО «AK Construction Company» (далее – ТОО «АСС») и ТОО «TOLAGAI-2050» на проведение строительно-монтажных работ.

Справочно: по объекту «Реконструкция оросительных сетей Талгарского района» 
30 ноября 2023 года заключен договор между Управлением строительства Алматинской области и ТОО «АСС» на общую сумму 21,1 млрд тенге со сроком действия до 31 декабря 2024 года (в 2023 году выделен 1 млрд тенге, из которых произведена авансовая оплата в сумме 441, млн тенге, остаток средств предусмотрен на текущий год);

по объекту «Реконструкция оросительных сетей Илийского района» 29 ноября 
2023 года заключен договор между Управлением строительства Алматинской области и ТОО «TOLAGAI-2050» на общую сумму 14,5 млрд тенге со сроком действия до 31 декабря 2024 года (в 2023 году выделен 1 млрд тенге, из которых произведена авансовая оплата в сумме 630 млн тенге, остаток средств предусмотрен на текущий год);

по объекту «Реконструкция оросительных сетей Жамбылского района» 29 ноября 2023 года заключен договор между Управлением строительства Алматинской области и ТОО «TOLAGAI-2050» на общую сумму 26,6 млрд тенге со сроком действия до 31 декабря 2024 года (в 2023 году выделен 1 млрд тенге, из которых произведена оплата в сумме 900 млн тенге, остаток средств предусмотрен на текущий год).

При этом закуп железобетонных изделий в ТОО «Т-1» осуществляет только ТОО «АСС» на основании договора поставки, заключенного 29 декабря 2023 года (Талгарский район).

В рамках вышеуказанного договора в настоящее время ТОО «АСС» был произведен авансовый платеж ТОО «Т-1» в размере 250 млн тенге.  ТОО «Т-1» в свою очередь изготовило и поставило в адрес ТОО «АСС» изделия на сумму 180 млн тенге.

Согласно условиям заключенного договора между организациями последующая оплата поставщику производится по факту поставки изделий после предоставления подписанных сторонами накладных на поставленную партию с пропорциональным удержанием оплаченного аванса.

В этой связи все возникающие вопросы, связанные с возможной задержкой оплаты ТОО «Т-1», необходимо решать в рамках гражданско-правовых отношений.

Дополнительно сообщаем, что в Комитете казначейства Министерства финансов зарегистрированных гражданско-правовых сделок за счет средств государственного бюджета за период с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года с ТОО «Т-1» не имеется.

По вопросу реструктуризации задолженности

Согласно информации АО «НУХ «Байтерек» ТОО «Т-1» имеет обязательства перед дочерней организацией холдинга – АО «Qazaqstan Investment Corporation» (далее – фонд).

Одним из условий предоставления реструктуризации займа является наличие контрактов на закуп железобетонных изделий, которые могли бы гарантировать возвратность инвестиций фонда.

На сегодняшний	 день между фондом и ТОО «Т-1» неоднократно проводились переговоры и встречи в рамках рассмотрения вопроса реструктуризации займа, на основании которых Фондом рекомендовано предоставление полного пакета документов (финансовая отчетность, финансовая модель, контракт).

После предоставления полного пакета документов данный вопрос будет рассмотрен в установленном законодательством порядке.

О. Бектенов

исп.: М. Амирбеков,

тел:74-59-46