**Депутатам Мажилиса Парламента**

**Республики Казахстан**

*(по списку)*

*На № ДС-161 от 15 мая 2023 года*

**Уважаемые депутаты!**

Рассмотрев ваш запрос по обеспечению питьевой водой населенных пунктов Туркестанской области, сообщаю следующее.

По состоянию на 1 июня 2023 года из 833 населенных пунктов 720 населенных пунктов *(7 городов, 713 сельских населенных пунктов)* обеспечены питьевой водой.

*Справочно*, в том числе:

- в городах – 99,4 % *(7 городов, 515,9 тыс. чел.)*;

- в селах – 94,3 % *(713 сельских населенных пунктов, 1 509,3 тыс. человек)*.

В 2023 году за счет бюджета на строительные работы 66 объектов выделено 17,4 млрд. тенге *(НФ-11,9 млрд тг., РБ-1,9 млрд. долл. тг., МБ-3,6 млрд. тг.),* городам –
3,2 млрд. тенге *(12 проект)*, селам – 14,2 млрд. тенге *(54 проекта).*  В том числе,
46 объекта будут завершены в текущем году, остальные 20 объектов перейдут на
2024 год.

В результате 18 населенных пунктов *(Байдибек – 1, Сарыагаш – 7, Келес – 4,
Казыгурт – 1, Ордабасы – 4, Отрар –1)* будут обеспечены питьевой водой, в 12 населенных пунктах *(Байдибек – 2, Казыгурт – 1, Толеби – 4, Мактаарал – 1, Ордабасы – 1, Тюлькубас – 2)* будут реконструированы устаревшие водопроводные трубы.

*Справочно*: *по итогам 2023 года из 833 населенных пунктов 738 населенных пунктов (7 городов, 731 сельское поселение) планируется обеспечить питьевой водой.
В том числе:*

*- в городах – 99,8 % (7 городов, 518,4 тыс. чел.);*

*- в селах – 96,9 % (713 сельских населенных пунктов, 1 550,3 тыс. чел.).*

В целях обеспечения населенных пунктов области 100 % питьевой водой акиматом области утвержден План мероприятий по обеспечению питьевой водой по Туркестанской области на 2023-2025 годы *(далее – План)*.

Согласно Плану, планируется обеспечить питьевой водой 113 населенных пунктов *(90,6 тыс. населения)* и реконструировать ветхие водопроводы в
204 населенных пунктах *(591,5 тыс. населения)*.

На сегодняшний день, для реализации строительства данных объектов, акиматами районов и городов разрабатывается поэтапная проектно-сметная документация.

Своевременная замена технологического оборудования, распределительных сетей, фильтров и иного оборудования, проведение дезинфекции распределительных сетей осуществляется за счет средств районного бюджета или через инвестиционную программу учреждений водоснабжения.

Коммунальными подведомственными предприятиями акиматов районов, городов проводится ежеквартальный сбор проб питьевой воды по приведению объектов водоснабжения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями и проверяется в лабораториях управлений санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области.

В целом, вышеуказанные вопросы находятся на постоянном контроле Правительства и дальнейшая работа по их решению будет продолжена.

**Р. Скляр**

Орын. Ж. Ахметов

Тел. 75-00-43